Projeto Inversor LCEE
RESUMO
Projeto do hardware de um inversor para ser utilizado em projetos de pesquisa no LCEE.
OBJETIVOS
1. O hardware deve ser robusto e projetado para evitar falhas e erros de operação, para tanto, deve utilizar proteções e indicar claramente ao usuário quando uma proteção for acionada, além de enviar sinal ao sistema de controle.
2. O hardware deve ser projetado para imunidade à interferência eletromagnética. Sendo todos os sinais de comando e retroação (proteção ativada) isolados da parte de potência.
3. O hardware deve ser flexível para atender, ao máximo possível, uma gama projetos de P&D encontrada no laboratório LCEE da Unicamp.
4. O hardware deve facilitar a obtenção de resultados experimentais, permitindo fácil acesso aos sinais internos (pontos de prova de tensão e corrente devem ser providos).
ESPECIFICAÇÕES
Tensão / Corrente
Proposta 1: 800V/10A
Proposta 2: 400V/30A
Proposta 3: 100V/100A
Frequencia de comutação:
Proposta 1: 200kHz
Outras propostas:
- Para mudança nas specs de tensão/corrente, trocar apenas transistores, resistores de gate e configurar proteção.
- Não utilizar circuto de bootstrap (possibilidade de acionar chave inferior e superior de modo independente).
- Auto-diagnóstico do estado da chave de potência.
- Tensão negativa para desligamento da chave.
- Possibilidade de utilização de transistores em SiC.
- Escalável / modular.
- Facilidade para conexão em diferentes aplicações, como inversor, inversor multinível, fonte chaveada etc.
- Proteção de mínimo dead-time.
- Modularidade na quantidade de braços.
MILESTONES/CRONOGRAMA
Reuniões de Alinhamento
Reunião 2 realizada dia 19/04/2016.
Reunião 3 realizada dia 06/05/2016.
Reunião 4 realizada dia 24/05/2016.
Distribuições de tarefas
Ficaram divididas as seguintes frentes para avançar o projeto:
1. Fonte isolada / driver => Responsável: Joel
2. Seleção do mosfet e proteção dos MOSFETs => Responsável: Lais
3. Circuitos lógicos e isolação => Responsável: Hildo
4. Montagem da placa anterior => Responsável: JP
Aplicações
Tendo em vista que a placa terá 4 braços de MOSFETs, abaixo são listadas as aplicações típica em que ela poderá ser utilizada. A placa possuirá 2 barramentos CC que poderão ser conectados de forma paralela ou independente, além de 2 saídas auxiliares a transistor para conexão de relês em 12V.
Para uso da descarga/pré-carga será necessário o uso de resistores externos e para o uso da chave rápida de conexão a rede, diodos externos.
1. Conversores CC/CC em geral. Exemplos: boost, buck, buck-boost, push-pull;
2. Fontes chaveadas, arquiteturas baseadas nos conversores CC/CC mais push-pull e full bridge;
3. Conversores resonantes;
4. Inversor monofásico (usando os braços A-B e com possibilidade de uso do braço C para conexão sincronizada a rede e braço N para descarga/pré-carga do barramento CC, essa última função também pode ser realizada pelos relês externos);
5. Inversor trifásico a 3 fios (com possibilidade de uso do 4º braço para descarga/pré-carga do barramento CC, por exemplo, no caso de acionamento de motores, descarregar o barramento no uso de frenagem eletromagnética);
6. Inversor trifásico a 4 fios;
7. Back-to-back monofásico (para trifásico usar duas placas);
8. Duplo inversor monofásico isolados entre si (para conexão série pelo lado CA e aplicações em multinível).
Escolha dos transistores
Definido encapsulamento TO-247
Modelos escolhidos:
Part#	Fabrica.	USD	Vds	Id	Qg	Tr+Tf

Escolha do gate driver
Modelo, corrente, tempos de atraso para a chave escolhida etc…
Opção inicial: MIC4420
Alternativas: MIC4421 (mais rápido), TC4420, MAX4420
Isolação do transistor / driver
Modelo de isoladores, tempos de atraso, etc:
Opção inicial: Si8422
Alternativa: FOD8012
Projeto da fonte do driver
Considerando:
N (número de chaves em paralelo) = 2
Vd (tensãod e alimentação do driver) = 12V
Qg (gate charge máximo por chave) = 234nC
Fs (frequencia máxima de comutação) = 200kHz
Por driver:
P = N * Vd * Qg * Fs = 2 * 12V * 234nC * 200kHz = 1,12W
Supondo que a proteção, isolação, driver, tenha consumo de 150mW, temos a potência por fonte de driver de 1,3W.
Projeto da fonte principal
Como ponto de partida, a potencia de cada fonte do driver de 1,3W, e supondo uma eficiência de 0.66 da fonte, no primário é cerca de 1,9W. Com 8 canais, são 15,2W. Mais os circuitos lógicos/ proteção na entrada, podemos estimar uns 3W. São então 18W, ou seja, precisamos cerca de 1,5A no 12V.
Prever mais 90 a 150mA máximo por saída de relê auxiliar, totalizando mais 300mA. Modelos interessantes: T9A series (90mA@12V) e automotivos em geral (140mA@12V).
Projeto térmico
Pesquisar dissipadores em www.tctbrasil.com.br. Definir temperatura do dissipador, ventilação etc.
Tentar casar dimensão de placa com um único dissipador.