Ok	Data	Etapa
X	01 – 10 Fev	Revisão do Projeto
X	10 Fev – 12 Mar	Montagem e ensaios na placa antiga
	12 Mar – 22 Mar	Revisão bibliográfica de Mosfets e Driver / - Efeitos adversos, ringing e recuperação reversa
	22 Mar – 10 Abril	Correções do esquemático / Bibliotecas
	10 Abril – 17 Abril	Layout 1 Driver
	17 Abril – 24 Abril	Etapa de conferência de erros (Joel e Hildo)
	24 Abril – 30 Abril	Layout de um braço (ponte H na nova definição)
	30 Abril – 07 Maio	Etapa de conferência de erros
	07 Maio – 17 Maio	Layout 4 braços
	17 Maio – 24 Maio	Etapa de conferência
	24 Maio – 07 Junho	Confecção e montagem / Inicio de redação TCC
	07 Junho – 30 Junho	Testes e validação
	….	Redação do TCC
		Finalização do Inversor de 4 braços . SIC etc
		Documentação (datasheet)